# Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu

## Proje Kimlik Bilgileri:

|  |  |
| --- | --- |
| ARGE Proje Kabul # | Temmuz 2019 |
| Başvuru Sahibi: | Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) |
| Başvuru Sahibinin Adresi: | Şeker Mah. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı No:8, 54100 Adapazarı/Sakarya |
| Proje Adı: | Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip Tasarım Doğrulama ve Belgelendirme Projesi (Faz 2) |
| Proje Bölgesi: | Başlangıç olarak Sakarya, devamında da Türkiye ve Uluslararası Pazar öngörülmüştür. |
| Proje Süresi: | 9 ay |
| Proje Sorumlusu: | Gürsel YAĞAN/ AGDAŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı |
| Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: | [gyagan@agdas.com.tr](mailto:gyagan@agdas.com.tr) |

## Proje Sonuç Değerlendirme Özeti:

Projemizin amacı olan Yerli Gaz Durdurucu/Kesici Prototip ürününün testlerinin yapılması, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sebebiyle yarım kalmıştır.

## Proje Sonuç Değerlendirmesi:

Proje kabulü sonrası yurtdışı akredite laboratuvarlar ile yazışmalarımız başlamış ancak Ocak ayına kadar ciddi bir gelişme kaydedilememiştir. Şubat ayında gelişmeler hızlanmış olup 2 adet laboratuvar ile testlerin yapılması için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma sağlanan laboratuvarlar; Fransa merkezli GRTgaz firmasına ait RICE(Research and Innovation Center for Energy) ve Almanya merkezli GWI(Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.) firmalarıdır.

Şubat ve Mart aylarında sözlerşmeler(Ek.1 ve Ek.2) karşılıklı olarak imzalanmış ve ürün prototiplerimiz Fransa ve Almanya’ya gönderilmiş olup incelemeleri başlamıştır. Ancak tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını ardından Almanya ve Fransa’da da çalışma şartları kısıtlanmış olup, ilgili laboratuvarlar çalışmalara devam edemeyip ara verdiklerini mail yoluyla tarafımıza bildirmişlerdir (Ek.3 ve Ek.4). Bu nedenle ilgili Ar-Ge projemiz için kapanış raporu sunulamamaktadır. Test sonuçları geldiğinde sonuç raporuyla birlikte bütçesel harcama bilgileri de tarafınızla paylaşılacaktır.